## Slide 1
Участники по реализации проекта
«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения г. Актау»
Техническое
сопровождении Проекта
Проведении тендера по
правилам ЕБРР
Консультация по
взаимодействию с ЕБРР
Разработка Бизнес плана
Разработка проекта договора на оказании услуг
1. Экскаватор HYUNDAI - ПРИОБРЕТЕН
2. Оборудования
лаборатории __ - ПРИОБРЕТЕН
3. Оборудования
по учету воды - ПРИОБРЕТЕН
4. Реконструкция
КНС № 1А, 2, 5 , 10 -ЗАВЕРШЕН на 99%
5. Реконструкция
водопроводной сети мкр.2 и 3–
В РАБОТЕ (8,7 км.)
1. Напорные коллектора КНС-1А, 2, 5, 10 (9,4
км.)- В РАБОТЕ
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС
ФИНАНСИРОВАНИЯ из:
2. Самотечные канализационные сети
(14,6 км.): мкр.№ 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
3. Водопроводные сети (47,7 км.):
мкр. № 1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23.
(Выделено с РБ 500,0 млн. тенге)
Разработка ПСД
Авторский и технический
надзор
Источник | KZT
a. Кредит ЕБРР* | 1 238 000 000
b. Средства местного бюджета | 1 968 161 000
с. Донор | 
Итого финансирование | 3 206 161 000
*11 марта 2010г. подписан кредитный договор
Общая протяженность сетей (реконструируемые):
Водопроводные – 56,4 км.;
Канализационные – 24,1 км.

## Slide 2
Участники по реализации проекта
«Модернизация системы теплоснабжения города Актау»
Государственный вклад
1.652.000.000,0 тенге
Программа расчета гидравлической
Приобретение аварийной техники
Реконструкция сетей
Автоматизация системы удаленного контроля
Установка индив. автомат.
теплообменников
1.200.000.000,0 тенге
645.000.000,0 тенге
- средний уровень тарифов на 30% превышает уровень тарифов в отношении тех же услуг, установленных на 1 января 2012.
Доля участия в Проекте
Консультанты
(финансируются из ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ ЕБРР)
Разработка Бизнес плана
Разработка проекта договора на оказании услуг
Техническое сопровождении Проекта
Проведении тендера по правилам ЕБРР
Консультация по взаимодействию с ЕБРР
Финансирования по разработке ПСД (Исполнено частично)
Источник | Тенге
a.Кредит ЕБРР* | 1 200 000 000
b.Кредит ФЧТ | 645 000 000 (4.300.000,0$)
c. Государственный вклад | 1 652 000 000
Всего финансирование | 3 497 000 000
*23 мая 2012г. подписан кредитный договор